福州市成品油零售体系“十二五”

发展规划

（2011－2015年）

（发布版）

福州市商贸服务业局

二○一一年十二月

目  录

前言	1

一、“十一五”发展回顾	1

（一）发展成效	1

（二）主要问题	2

二、“十二五”发展展望	3

（一）社会经济发展情况	3

（二）城镇规划发展情况	4

（三）综合交通发展情况	4

（四）机动车辆发展情况	5

（五）运输船舶发展情况	5

三、指导思想	5

四、规划原则	6

（一）科学经济原则	6

（二）空间统筹原则	6

（三）行业协调原则	6

（四）安全便利原则	7

五、总体目标	7

六、具体任务	7

（一）加油站	7

（二）岸基加油点、水上加油船	10

（三）配送企业	10

七、保障措施	11

（一）强调规划引导	11

（二）加强部门协作	11

（三）强化审批管理	12

（四）强化监督管理	12

（五）推动科学管理	12

附表

附图

# 前言

为深入贯彻落实科学发展观和国务院关于加快建设海峡西岸经济区的若干意见，建立与国民经济发展相适应，满足广大消费者需要，构建数量适宜、布局合理、竞争有序、功能完善的成品油分销服务网络体系，根据福建省经济贸易发展委员会《关于做好成品油分销体系“十二五”发展规划编制工作的通知》（闽经贸市场〔2009〕695号），结合《福州市国民经济和社会发展第十二个五年发展规划纲要》、相关行业规划及国家有关法律、法规、技术标准与规范的要求，制定本规划。规划主要阐明未来五年福州市成品油零售企业发展总体目标、具体任务和保障措施，是“十二五”期间成品油零售企业建设与管理的重要依据。规划范围为福州市（不含平潭）。规划期限为2011－2015年。

# 一、“十一五”发展回顾

## （一）发展成效

1、油品销售持续增长

“十一五”期间，海峡西岸经济区上升为国家战略，作为海峡西岸经济区中心城市，福州市社会经济各项事业蓬勃发展，城乡道路交通基础设施全面改善以及机动车保有量迅速增长，全市成品油销售量逐年较快增长。2010年全市成品油销售量由2006年的59.3万吨增加到94.5万吨，年均实现增长9.8%。

2、零售企业迅速发展

“十一五”期间各县市积极推动加油站（点、船）及配送企业的建设，成品油零售体系进一步完善。至2010年底，福州市投入运营的成品油零售企业402家，其中，加油站321座、岸基加油点13座、配送企业33家、加油船35艘。另有43家企业获得规划确认但未拿到成品油零售经营批准证书，其中加油站15座、岸基加油点1座、加油船21艘、配送企业6家。

3、保障作用稳步增强

“十一五”期间，福州市加快农村加油站建设进度，解决了部分偏远地区人民群众生产生活的需要。加强成品油市场宏观调控，密切跟踪成品油市场变化，把握市场运行动态，强化对重点地区、重要时段以及主要品种的运行调度，建立健全成品油市场应急预案和管理机制，加强成品油市场监测预警，合理调配资源，保障重点需求的成品油供给，保证群众生产生活不受影响。

## （二）主要问题

“十一五”期间，随着成品油市场的不断发展和市场的全面放开，我市成品油零售体系建设进一步完善，但由于城市建设、交通发展，现有的成品油零售体系发展水平不能适应城乡社会经济发展的需要，规划实施和成品油市场管理工作方面仍存在一定的问题。

1、站点布局有待完善

由于历史原因，个别加油站选址不合理，部分路段单站之间距离太近，成品油零售企业竞争激烈，不能很好地满足居民的消费需求，客观上影响了企业的经济效益。农村加油站点建设相对滞后，至2010年底，我市尚有33个乡镇没有加油站，在一定程度影响了当地经济发展和生活需求。

2、设施建设有待改造

多数加油站建站时间较长、面积小，部分加油站存在消防、环保、景观交通等方面的问题，城区车辆快速增长，加油站后期技术装备更新投入少，加油设备落后，加油能力不足，城区加油站发生车辆排队等候加油现象时有出现。乡镇加油站设施老化更为明显，加油设施有待改造提升。

3、执法监管有待加强

目前，成品油流通管理仅依靠部门规章，协调打击力度有限，处罚标准低，执法成本高，对违法者的震慑力度有限。一些偏远乡镇由于经济欠发达，企业投资积极性不高，给一些不法分子私售成品油以可乘之机，加之受现有执法人员少、经费不足等因素限制，监管难以到位，无证照销售成品油的现象屡禁不止。

# 二、“十二五”发展展望

## （一）社会经济发展情况

“十二五”时期是我市进一步发挥省会中心城市综合优势，加快转变发展方式、推动科学发展、实现跨越发展的关键时期。根据《福州市国民经济和社会发展第十二个五年发展规划纲要》，预计到2015年GDP产值为5407亿元，人均GDP达到7.38万元/人。经济的快速发展，必将带动成品油消费的快速增长，为成品油流通提供了巨大的发展空间。

## （二）城镇规划发展情况

根据福州市城市总体规划（2010-2020），福州市域规划形成“一区两翼、双轴多极”的空间结构体系，中心城区形成“一区三轴八新城”的城市空间结构。中心城区城镇人口规划到2015年为346万人，建设用地规模为300平方公里。城镇体系的空间布局结构客观上引导了成品油零售企业的空间分布，城镇建设用地规模决定了城区成品油零售企业的需求数量。

## （三）综合交通发展情况

福州市着力构建区域快速交通系统。构建由沿海交通走廊和内陆交通走廊构成的“T”字型区域快速运输通道，优化铁路、公路、航空、内河、港口等各种交通运输基础设施的衔接，加强综合交通运输枢纽建设，完善机场、港口集疏运体系，形成以港口为龙头、机场为门户、铁路与公路运输为骨干、水运为补充的综合交通运输体系。“十二五”期末，福州市规划新增高速公路566.43公里，国道19.30公里，省道171.66公里，县道172.24公里。中心城区城市道路将逐步由滞后型向基本适应型转变，道路网络基本完善，停车设施基本满足需求。规划区老城区城市道路网密度达到4.8km/km2，新区道路网密度达到3.7km/km2，道路总长度达1356公里。交通的发展推动成品油零售企业的建设。

## （四）机动车辆发展情况

随着城市化进程的不断加快，交通运输业蓬勃发展，公路、城区道路建设的快速增长，国民经济稳步增长，人民生活水平持续提高，2010年福州市机动车保有量为108万辆，“十一五”期间机动车保有量快速增长，年均增长率为11.8%。预测到2015年，全市机动车保有量将超过136.6万辆。机动车保有量继续保持快速增长态势，带动了油品需求的快速增长。

## （五）运输船舶发展情况

2010年福州市船舶约1.25万艘，其中运输船舶约0.1万艘，渔业用船1.15万艘。“十二五”期间，福州市港口结构进一步优化，预计新增万吨级以上泊位20个，到2015年底，福州港将有生产性泊位151个，其中万吨级以上泊位60个，全港吞吐能力迈入亿吨港行列。随着海洋强市战略的实施，港口、渔业得到进一步发展，内河和海洋船舶都将迎来新的增长，相应带动水上油品的需求。

# 三、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，紧密围绕“科学发展、跨越发展”总体战略的要求，始终突出“市场调控、保障供应、布局合理、改善民生”这一主线，以“方便群众、服务经济、促进发展、安全生产”为目标，加快成品油流通发展方式转变，立足当前，着眼未来，控制总量，优化布局，统筹推进新一轮成品油分销体系建设，提高组织化程度，逐步构建数量适宜、布局合理、竞争有序、功能完善的成品油分销服务网络体系，为推动我市实现“富民强市、和谐宜居”提供动力保障。

# 四、规划原则

## （一）科学经济原则

深入分析福州市 “十二五”期间宏观经济形势和社会发展方向，充分考虑经济结构调整、成品油价格波动、替代能源发展等影响因素，对成品油市场供求趋势进行科学前瞻和合理预测。综合考虑福州市经济发展水平、人口、车流量、道路交通、港口发展、渔业生产等因素，确定各个时期的成品油网点密度，做到既能适应经济发展的需要，又有利于企业实现最佳经济效益。

## （二）空间统筹原则

以缩小城乡社会公共服务水平差距为目标，鼓励农村无加油站乡镇建站，消除城乡间成品油资源有效流通的障碍，实现普遍服务和市场效率的有机结合。促进中心城区、近郊区和远郊区等不同地区成品油销售网络协调发展。保障港口区、渔港区等不同地区岸基加油点、加油船的空间协调。

## （三）行业协调原则

依据现有的加油站（点、船）布局、服务范围，以安全生产和防止污染为基础，根据城市近期建设规划、综合交通规划、港口发展规划、渔业发展规划等相关行业发展要求，对加油站（点、船）重新布局，使之与城市、港口、渔港建设合理配套。

## （四）安全便利原则

规划新建加油站（点、船）必须充分满足安全生产条件，对于不具备安全生产条件或达不到安全生产要求的设施，不得从事成品油储存与经营。加大投入，提高加油站（点、船）设施设计、施工、运营和管理安全水平，确保成品油分销体系安全运行。加油站（点、船）的规划布局以方便使用为原则，以分区服务为出发点，进行加油站（点、船）的布点规划，减少加油车辆等待时间，方便船舶加油，减少加油时耗。

# 五、总体目标

“十二五”期间，全市规划新增加油站156座（不含高速公路规划加油站，含机动规划加油站15座），岸基加油点47座，加油船55艘。至“十二五”期末，全市加油站数量达到492座，岸基加油点61座，加油船111艘。全市成品油销售量预计达到135万吨，年均增长7%以上。形成以福州市中心城区、各县城区、高速公路、国省县乡道沿线加油站、沿海港口渔港岸基加油点、海洋和内河加油船相辅相成，覆盖城乡、水陆，分布合理，方便生产、生活的零售分销体系。

# 六、具体任务

## （一）加油站

按照“控制总量、合理布局”的原则，规划布局加油站。原则上城区（港口）加油站规划建设站与站之间的距离不小于1.8公里（即服务半径不低于0.9公里）。经济开发区和一些经济发达的农村集镇加油站规划建设执行城区标准。高速公路加油站布点建设每百公里不超过2对（4座）， 国道、省道加油站布点建设每百公里不超过12座，县乡道加油站规划建设每百公里不超过16座，相邻加油站之间的距离执行城区标准。严格控制在高速公路出入口附近或交叉道口等车流量压力大的地方建立加油站，配合城市发展改造需要，对不符合目前布局或间距标准以及设施落后的加油站进行调整、改造提升，并逐年提高加油站平均单站售油量平均水平。

“十二五”期间，福州市规划新增加油站156座，其中：福州市区22座，福清市34座，长乐市19座，闽侯县20座，连江县17座，罗源县10座，闽清县7座，永泰县12座,另机动规划加油站15座。各县市新增加油站数量按区位分布如下表:

福州市“十二五”时期加油站发展规划

| 区位 地区 | 城区 | 国道 | 省道 | 县乡道 | 集镇 | 港口 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市区 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 福清市 | 8 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 34 |
| 长乐市 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 19 |
| 闽侯县 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 |
| 连江县 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 17 |
| 罗源县 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 闽清县 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 永泰县 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 合计 | 42 | 0 | 18 | 73 | 5 | 3 | 141 |

（注：另机动规划加油站15座）

根据新建城区建设用地规模及加油站合理服务半径配置城区加油站需求数量。新建公路根据其里程及线密度配建标准，控制公路沿线加油站需求数量。构建数量适宜、布局合理的加油站分布体系。

1、城区加油站

2010年福州市城区城市建设用地面积为405.2平方公里，建成区加油站数量89座，单个加油站平均服务半径1.2千米，“十二五”期末，福州市各县市城区规划建设用地规模509.2平方公里，规划单个加油站的服务半径1.1千米，规划到2015年加油站需求量为131座，规划新增城区加油站42座。重点建设新城区加油站，调整迁建旧城区加油站，促进城区加油站布局趋于合理。

2、国道加油站

2010年国道沿线加油站71座，平均每百公里加油站数量为15.1座，略大于国道沿线加油站配建标准。 “十二五”期间规划新增国道19.3公里，原则上不再新增加油站，避免国道沿线加油站日趋密集、企业经营效益低下。

3、省道加油站

2010年省道沿线加油站48座，低于省道沿线加油站配建标准。“十二五”期间规划新增省道171.66公里，至2015年规划新增省道加油站18座，重点建设201省道沿线加油站。

4、县乡道加油站

规划新增县乡道加油站73座，建设县乡道现有通车路段加油站，重点是坐落于无加油站乡镇的县乡道，提高县乡道沿线加油站密度。

5、农村集镇加油站

规划新增农村乡镇加油站5座，重点加快无加油站乡镇的加油站建设。

6、港口加油站

规划新增港口加油站3座，重点建设连江县渔港陆域加油站，以满足当地船舶加油、渔港水产品集散市场等车辆加油需要。

高速公路沿线加油站配建另行规划，在本规划中不体现。

## （二）岸基加油点、水上加油船

按照存量和增量相结合的原则，以港口、码头及渔港为重点规划布局，同时对新建的普通港口和渔港根据生产需要规划建设岸基加油点（船），在传统渔区、沿海航线和内河重点航道建设具有一定规模的水上加油船，逐步淘汰现有加油设施落后、运能小、档次低、存在安全隐患的岸基加油点（船）。各设县市岸基加油点、水上加油船规划详见下表。

福州市“十二五”时期岸基加油点、水上加油船发展规划

| 地区 项目 | 市区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岸基 加油点 | 1 | 8 | 10 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 47 |
| 水上 加油船 | 14 | 15 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 55 |

## （三）配送企业

严格控制配送企业发展，原则上对于各县（市、区）的成品油配送企业，以现有与新增总量不超过3个进行控制。对于现有成品油配送企业超过3个的县（市、区），其配送企业不得转让，若不经营的撤销经营资格，并自行减少当地配送企业数量。

# 七、保障措施

重视“十二五”成品油流通发展与管理工作。强调规划引导、加强部门协作、强化审批与监督管理、推动科学管理，促进成品油零售体系建设，提高成品油零售市场的供应保障和调控能力。

## （一）强调规划引导

要高度重视成品油零售体系“十二五”发展规划的作用。加强规划的实施引导、接受社会公众监督，确保分县市加油站、岸基加油点、加油船和配送企业规划的数量和空间布局得到有效落实。严格执行规划确定的布局方案、设置标准和有关规定，落实规划目标。对不符合成品油零售体系“十二五”发展规划加油站（点、船）的许可申请一律不予受理。确需调整的，由当地经贸部门组织专家对当前规划的实施情况进行评价，对需调整的内容进行论证，按程序报省经贸委批准。

## （二）加强部门协作

成品油零售企业的建设和管理工作涉及的部门多，政策性强，经贸、国土资源、规划建设、安全监管、公安消防、环境保护、质检、海洋渔业、海事等部门要在各级政府的统一领导下，加强领导，落实责任，团结协作，协调配合，形成合力。要做到严审、严管、严查，加大执法力度，使成品油零售企业的建设和管理工作逐步走上正规化、法制化轨道。加强与规划、土地、建委等部门的协调配合，支持新规划的加油站与加气站合建，将加油站（点）建设用地纳入当地土地总体规划和城乡规划。为保障“十二五”期间成品油零售企业的建设创建良好的协作机制。

## （三）强化审批管理

企业新建、迁建、扩建加油站（点、船）等需符合规划要求，取得省经贸委核发的规划确认文件，以招标、拍卖、挂牌方式取得规划确认批复文件后两年内未动工建设的，原规划确认批复文件自动失效。鼓励企业按照成品油零售体系发展规划在农村新建加油站，重点支持无加油站乡镇申请规划布点建设加油站（点），对于在县城以上（含县城）城区新建或迁入建设加油站，原则上应在无加油站的乡镇新建加油站。

## （四）强化监督管理

加强对规划实施的监督、检查和管理，对规划执行效果进行总结评估。加强对成品油经营企业的管理，会同相关执法部门严厉查处无证经营、超范围经营、以假充真、以次充好等违法违规经营行为。加强对无故停业、歇业企业、私自改扩建、迁建、转让的企业的检查并实施处罚，对未经审批开工建设的加油站（点）依法责令停业并予以取缔，维护成品油市场秩序。加快建立行为规范、监督有效的行政执法队伍，加强执法人员业务学习和培训，提高人员素质，保障高技术条件下的执法监督和依法行政。

## （五）推动科学管理

建立成品油零售体系地理信息系统数据库，通过全球卫星定位对新建或迁建的加油站（点）、岸基加油点进行测量，及时更新电子地图数据库，对规划管理人员进行相关技术培训，逐步实现成品油零售体系管理无纸化作业，促进成品油零售体系的科学管理与高效管理。

附表1  福州市区规划新增加油站（点、船、配送企业）基本要素

| 序号 | 区县 | 规划编号 | 名称 | 类型 | 区位 | 地址(加油水域) | 等级 （载重吨） | 拟建设 时间 | 用地面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sqgh01 | 台江区 | C102001 | 白马南路站 | 加油站 | 城区 | 台江区白马南路 | 二级 | 2011 | 2500-3500 |
| sqgh02 | 台江区 | C102002 | 鳌峰路站 | 加油站 | 城区 | 台江区鳌峰路 | 二级 | 2014 | 2500-3500 |
| sqgh03 | 仓山区 | C103001 | 港头站 | 加油站 | 城区 | 仓山区金山街道港头村 | 二级 | 2011 | 2500-3500 |
| sqgh04 | 仓山区 | C103004 | 梁厝北站 | 加油站 | 城区 | 仓山区城门镇梁厝村 | 二级 | 2014 | 2500-3500 |
| sqgh05 | 仓山区 | C103005 | 杜园站 | 加油站 | 城区 | 仓山区螺洲镇杜园村 | 二级 | 2015 | 2500-3500 |
| sqgh06 | 仓山区 | C103006 | 环岛南站 | 加油站 | 城区 | 仓山区城门镇际湖村 | 二级 | 2014 | 2500-3500 |
| sqgh07 | 仓山区 | C103002 | 江滨南站 | 加油站 | 城区 | 仓山区南江滨大道 | 二级 | 2013 | 2500-3500 |
| sqgh08 | 仓山区 | C103003 | 福湾站 | 加油站 | 城区 | 仓山区福湾路长埕村 | 二级 | 2013 | 2500-3500 |
| sqgh09 | 仓山区 | C103007 | 梁厝南站 | 加油站 | 城区 | 仓山区城门镇梁厝村 | 二级 | 2015 | 2500-3500 |
| sqgh10 | 仓山区 | C103008 | 三江口站 | 加油站 | 城区 | 仓山区城门镇下洋村 | 二级 | 2015 | 2500-3500 |
| sqgh11 | 马尾区 | C104001 | 长安站 | 加油站 | 城区 | 马尾区亭江镇长安村 | 二级 | 2012 | 2500-3500 |
| sqgh12 | 马尾区 | C104002 | 儒江站 | 加油站 | 城区 | 马尾区罗星街道儒江村 | 二级 | 2013 | 2500-3500 |
| sqgh13 | 马尾区 | X104001 | 琅岐环岛站 | 加油站 | 县道 | 马尾区琅岐镇环岛路 | 二级 | 2015 | 2500-3500 |
| sqgh14 | 晋安区 | C105001 | 园中站 | 加油站 | 城区 | 晋安区鼓山镇园中村 | 二级 | 2011 | 2500-3500 |
| sqgh15 | 晋安区 | C105002 | 义井站 | 加油站 | 城区 | 晋安区新店镇义井村 | 二级 | 2012 | 2500-3500 |
| sqgh16 | 晋安区 | C105003 | 新店新区站 | 加油站 | 城区 | 晋安区赤峰路 | 二级 | 2012 | 2500-3500 |
| sqgh17 | 晋安区 | C105004 | 西园站 | 加油站 | 城区 | 晋安区新店镇西园村 | 二级 | 2012 | 2500-3500 |
| sqgh18 | 晋安区 | C105005 | 厦坊站 | 加油站 | 城区 | 晋安区新店镇厦坊村 | 二级 | 2013 | 2500-3500 |
| sqgh19 | 晋安区 | C105006 | 西园新苑站 | 加油站 | 城区 | 晋安区新店镇西园村 | 二级 | 2012 | 2500-3500 |
| sqgh20 | 晋安区 | C105007 | 秀峰站 | 加油站 | 城区 | 晋安区新店镇 | 二级 | 2014 | 2500-3500 |
| sqgh21 | 晋安区 | C105008 | 铜盘站 | 加油站 | 城区 | 晋安区北二环与北三环连接线 | 二级 | 2013 | 2500-3500 |
| sqgh22 | 晋安区 | X105001 | 日溪站 | 加油站 | 县道 | 晋安区日溪乡193县道 | 三级 | 2014 | 2000-2500 |
| sqgh23 | 马尾区 | D104001 | 琅岐岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 马尾区琅岐镇闽江沿岸 |  |  |  |
| sqgh24 | 仓山区 | Y103001 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 仓山区城门乌龙江水域 | 100吨 | 2012 |  |
| sqgh25 | 仓山区 | Y103002 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 仓山区洪山闽江水域 | 300吨 | 2014 |  |
| sqgh26 | 马尾区 | Y104001 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 闽江口水域 | 100吨 | 2011 |  |
| sqgh27 | 马尾区 | Y104002 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 闽江口水域 | 100吨 | 2011 |  |
| sqgh28 | 马尾区 | Y104003 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 闽江口水域 | 100吨 | 2011 |  |
| sqgh29 | 马尾区 | Y104004 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 闽江口水域 | 100吨 | 2012 |  |
| sqgh30 | 马尾区 | Y104005 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 福州港水域 | 300吨 | 2012 |  |
| sqgh31 | 马尾区 | Y104006 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 福州港水域 | 300吨 | 2012 |  |
| sqgh32 | 马尾区 | Y104007 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 福州港水域 | 300吨 | 2013 |  |
| sqgh33 | 马尾区 | Y104008 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 福州港水域 | 300吨 | 2013 |  |
| sqgh34 | 马尾区 | Y104009 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 福州港水域 | 500吨 | 2014 |  |
| sqgh35 | 马尾区 | Y104010 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 福州港水域 | 500吨 | 2014 |  |
| sqgh36 | 马尾区 | Y104011 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 福州港水域 | 500吨 | 2015 |  |
| sqgh37 | 马尾区 | Y104012 | 新规划加油船 | 加油船 | 水域 | 福州港水域 | 500吨 | 2015 |  |

附表2-1  福清市规划新增加油站（点、船、配送企业）基本要素

| 序号 | 区县 | 规划编号 | 名称 | 类型 | 区位 | 地址(加油水域) | 等级 （载重吨） | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fqgh01 | 福清市 | C106001 | 火车站加油站 | 加油站 | 城区 | 大真路火车站进站路口或进站公路环岛旁 | 二级 | 2011 |
| fqgh02 | 福清市 | C106002 | 洪宽站 | 加油站 | 城区 | 营融公路福清阳下段 | 二级 | 2011 |
| fqgh03 | 福清市 | C106003 | 汽清站 | 加油站 | 城区 | 汽专线或清繁大道阳下段 | 二级 | 2011 |
| fqgh04 | 福清市 | C106004 | 清盛站 | 加油站 | 城区 | 清盛大道在音西与宏路交界处 | 二级 | 2012 |
| fqgh05 | 福清市 | C106005 | 珠山站 | 加油站 | 城区 | 汽专线在珠山与西楼之间 | 二级 | 2011 |
| fqgh06 | 福清市 | C106006 | 观音桥站 | 加油站 | 城区 | 清盛大道观音桥附近 | 二级 | 2012 |
| fqgh07 | 福清市 | C106007 | 福政大道站 | 加油站 | 城区 | 福政大道石竹段 | 二级 | 2012 |
| fqgh08 | 福清市 | C106008 | 元洪站 | 加油站 | 城区 | 清昌大道中段 | 三级 | 2013 |
| fqgh09 | 福清市 | S106001 | 江松站 | 加油站 | 省道 | 江阴至松下省道201线 | 二级 | 2012 |
| fqgh10 | 福清市 | S106002 | 海口规划站 | 加油站 | 省道 | 海口镇省道201线 | 三级 | 2014 |
| fqgh11 | 福清市 | S106003 | 新江路站 | 加油站 | 省道 | 新厝镇新江路省道201线 | 一级 | 2011 |
| fqgh12 | 福清市 | S106004 | 城头站 | 加油站 | 省道 | 城头镇梁厝村省道201线 | 二级 | 2011 |
| fqgh13 | 福清市 | X106001 | 前洋站 | 加油站 | 县道 | 东张到灵石公园 | 三级 | 2014 |
| fqgh14 | 福清市 | X106002 | 濑底站 | 加油站 | 县道 | 东张濑底至大洋 | 三级 | 2015 |
| fqgh15 | 福清市 | X106003 | 玉林站 | 加油站 | 县道 | 东张濑底至南少林寺 | 三级 | 2013 |
| fqgh16 | 福清市 | X106004 | 南霄站 | 加油站 | 县道 | 江镜南霄（垃圾场） | 三级 | 2014 |
| fqgh17 | 福清市 | X106005 | 前薛站 | 加油站 | 县道 | 三山镇前薛村 | 三级 | 2011 |
| fqgh18 | 福清市 | X106006 | 高东站 | 加油站 | 县道 | 港头镇高东村高速路出口 | 二级 | 2012 |
| fqgh19 | 福清市 | X106007 | 下石壁头站 | 加油站 | 乡道 | 江阴镇下石壁头 | 二级 | 2012 |
| fqgh20 | 福清市 | X106008 | 莆头站 | 加油站 | 乡道 | 江阴镇江阴东路莆头村 | 二级 | 2011 |
| fqgh21 | 福清市 | X106009 | 东瀚站 | 加油站 | 乡道 | 东瀚镇东瀚村 | 三级 | 2012 |
| fqgh22 | 福清市 | X106010 | 陈庄站 | 加油站 | 乡道 | 东瀚镇陈庄村 | 三级 | 2015 |
| fqgh23 | 福清市 | X106011 | 海亮站 | 加油站 | 乡道 | 东瀚镇海亮村 | 三级 | 2013 |
| fqgh24 | 福清市 | X106012 | 莲峰站 | 加油站 | 乡道 | 东瀚镇莲峰村 | 三级 | 2012 |
| fqgh25 | 福清市 | X106013 | 下里站 | 加油站 | 乡道 | 渔溪镇下里村委会对面 | 二级 | 2011 |
| fqgh26 | 福清市 | X106014 | 南岭站 | 加油站 | 乡道 | 南岭镇 | 三级 | 2011 |
| fqgh27 | 福清市 | X106015 | 官厅站 | 加油站 | 乡道 | 沙埔镇官厅村 | 二级 | 2011 |
| fqgh28 | 福清市 | X106016 | 江夏站 | 加油站 | 乡道 | 沙埔镇江夏村 | 三级 | 2011 |
| fqgh29 | 福清市 | X106017 | 坑北站 | 加油站 | 乡道 | 沙埔镇坑北村 | 三级 | 2013 |
| fqgh30 | 福清市 | X106018 | 泽岐站 | 加油站 | 乡道 | 三山镇泽岐村（三前线） | 三级 | 2012 |
| fqgh31 | 福清市 | X106019 | 后郑站 | 加油站 | 乡道 | 三山镇后郑村（三前线) | 三级 | 2013 |
| fqgh32 | 福清市 | X106020 | 瑟江站 | 加油站 | 乡道 | 三山镇瑟江村（曲白线） | 三级 | 2012 |
| fqgh33 | 福清市 | X106021 | 埕边站 | 加油站 | 乡道 | 三山镇埕边村（三园线） | 三级 | 2014 |
| fqgh34 | 福清市 | X106022 | 沁前站 | 加油站 | 乡道 | 三山镇沁前村（三嘉线） | 三级 | 2011 |
| fqgh35 | 福清市 | X106023 | 沾泽站 （拟由登峰站迁建） | 加油站 | 县道 | 江阴镇沾泽村 | 三级 | 2015 |

附表2-2  福清市规划新增加油站（点、船、配送企业）基本要素

| 序号 | 区县 | 规划编号 | 名称 | 类型 | 区位 | 地址(加油水域) | 等级 （载重吨） | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fqgh36 | 福清市 | D106001 | 泽湖岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 福清三山泽湖 |  |  |
| fqgh37 | 福清市 | D106002 | 后营岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 福清东瀚后营 |  |  |
| fqgh38 | 福清市 | D106003 | 东陈岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 福清沙埔东陈 |  |  |
| fqgh39 | 福清市 | D106004 | 东营岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 福清龙田东营 |  |  |
| fqgh40 | 福清市 | D106005 | 吉钓岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 福清城头吉钓 |  |  |
| fqgh41 | 福清市 | D106006 | 北垞岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 福清高山北垞 |  |  |
| fqgh42 | 福清市 | D106007 | 南城岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 福清江镜南城 |  |  |
| fqgh43 | 福清市 | D106008 | 元洪码头岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 城头镇元洪区内 | 二级 | 2014 |
| fqgh44 | 福清市 | Y106001 | 下垄码头加油船 | 加油船 | 水域 | 江阴镇下垄码头 | 500吨 | 2011 |
| fqgh45 | 福清市 | Y106002 | 后营加油船 | 加油船 | 水域 | 东瀚镇后营 | 100吨 | 2011 |
| fqgh46 | 福清市 | Y106003 | 莲峰加油船 | 加油船 | 水域 | 东瀚镇莲峰村 | 100吨 | 2012 |
| fqgh47 | 福清市 | Y106004 | 可门加油船 | 加油船 | 水域 | 东瀚镇可门村 | 1000吨 | 2011 |
| fqgh48 | 福清市 | Y106005 | 楼前加油船 | 加油船 | 水域 | 三山镇楼前村附近 | 200吨 | 2013 |
| fqgh49 | 福清市 | Y106006 | 北楼加油船 | 加油船 | 水域 | 三山镇北楼村附近 | 200吨 | 2014 |
| fqgh50 | 福清市 | Y106007 | 北陈加油船 | 加油船 | 水域 | 三山镇北陈村附近 | 100吨 | 2013 |
| fqgh51 | 福清市 | Y106008 | 城头加油船 | 加油船 | 水域 | 城头镇善友村附近 | 200吨 | 2015 |
| fqgh52 | 福清市 | Y106009 | 吉钓加油船 | 加油船 | 水域 | 城头镇吉钓村 | 100吨 | 2012 |
| fqgh53 | 福清市 | Y106010 | 东壁加油船 | 加油船 | 水域 | 龙田镇东壁岛 | 200吨 | 2013 |
| fqgh54 | 福清市 | Y106011 | 锦城加油船 | 加油船 | 水域 | 沙埔镇锦城村 | 200吨 | 2012 |
| fqgh55 | 福清市 | Y106012 | 下垄加油船 | 加油船 | 水域 | 江阴镇下垄码头 | 200吨 | 2015 |
| fqgh56 | 福清市 | Y106013 | 江阴加油船 | 加油船 | 水域 | 江阴镇 |  |  |
| fqgh57 | 福清市 | Y106014 | 元洪码头加油船 | 加油船 | 水域 | 元洪码头 |  |  |
| fqgh58 | 福清市 | Y106015 | 牛头尾码头加油船 | 加油船 | 水域 | 牛头尾码头 |  |  |

附表3  长乐市规划新增加油站（点、船、配送企业）基本要素

| 序号 | 区县 | 规划编号 | 名称 | 类型 | 区位 | 地址(加油水域) | 等级 （载重吨） | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clgh01 | 长乐市 | S107001 | 鑫海站 | 加油站 | 省道 | 长乐市江田镇鑫海厂对面 | 二级 | 2012 |
| clgh02 | 长乐市 | S107002 | 漳港站 | 加油站 | 省道 | 长乐市漳港街道 | 二级 | 2014 |
| clgh03 | 长乐市 | S107003 | 文武砂站 | 加油站 | 省道 | 长乐市文武砂镇东岱村 | 二级 | 2012 |
| clgh04 | 长乐市 | X107001 | 罗联站 | 加油站 | 县道 | 长乐市罗联乡吴村 | 二级 | 2011 |
| clgh05 | 长乐市 | X107002 | 玉田站 | 加油站 | 县道 | 长乐市玉田镇 | 二级 | 2015 |
| clgh06 | 长乐市 | X107003 | 洋屿站 | 加油站 | 县道 | 长乐市航城洋屿村长洋 | 二级 | 2011 |
| clgh07 | 长乐市 | X107004 | 猴屿站 | 加油站 | 县道 | 长乐市猴屿乡过屿 | 二级 | 2011 |
| clgh08 | 长乐市 | X107005 | 文岭站 | 加油站 | 县道 | 长乐市文岭镇下店池 | 二级 | 2011 |
| clgh09 | 长乐市 | X107006 | 梅花站 | 加油站 | 县道 | 长乐市梅花镇 | 二级 | 2014 |
| clgh10 | 长乐市 | X107007 | 漳港海滨站 | 加油站 | 县道 | 长乐市漳港街道三营澳 | 二级 | 2013 |
| clgh11 | 长乐市 | X107008 | 下沙站 | 加油站 | 乡道 | 长乐市江田镇下沙村 | 二级 | 2013 |
| clgh12 | 长乐市 | X107009 | 感恩站 | 加油站 | 乡道 | 长乐市古槐镇感恩村 | 二级 | 2013 |
| clgh13 | 长乐市 | X107010 | 塘屿站 | 加油站 | 乡道 | 长乐市首占镇塘屿村 | 二级 | 2015 |
| clgh14 | 长乐市 | X107011 | 岭南站 | 加油站 | 乡道 | 长乐市金峰镇岭南村 | 二级 | 2014 |
| clgh15 | 长乐市 | X107012 | 石壁站 | 加油站 | 乡道 | 长乐市文岭镇石壁村 | 二级 | 2014 |
| clgh16 | 长乐市 | J107001 | 康宏码头站 | 加油站 | 集镇 | 长乐市松下镇康宏码头 | 二级 | 2012 |
| clgh17 | 长乐市 | J107002 | 湖南空港站 | 加油站 | 集镇 | 长乐市湖南镇大鹤 | 二级 | 2012 |
| clgh18 | 长乐市 | J107003 | 鹤上规划站 | 加油站 | 集镇 | 长乐市鹤上镇 | 二级 | 2011 |
| clgh19 | 长乐市 | J107004 | 松下站 | 加油站 | 集镇 | 长乐市松下镇环岛 | 二级 | 2012 |
| clgh20 | 长乐市 | D107001 | 湖南岸基点 | 岸基加油点 | 岸基 | 长乐市湖南镇渔港 | 二级 | 2012 |
| clgh21 | 长乐市 | D107002 | 三营岸基点 | 岸基加油点 | 岸基 | 长乐市漳港街道三营 | 二级 | 2012 |
| clgh22 | 长乐市 | D107003 | 南澳岸基点 | 岸基加油点 | 岸基 | 长乐市漳港街道南澳 | 二级 | 2012 |
| clgh23 | 长乐市 | D107004 | 文岭阜山岸基点 | 岸基加油点 | 岸基 | 长乐市文岭镇阜山村 |  |  |
| clgh24 | 长乐市 | D107005 | 长屿岸基点 | 岸基加油点 | 岸基 | 长乐市松下镇长屿岛 |  |  |
| clgh25 | 长乐市 | D107006 | 梅花岸基点 | 岸基加油点 | 岸基 | 长乐市梅花镇 |  |  |
| clgh26 | 长乐市 | D107007 | 首祉岸基点 | 岸基加油点 | 岸基 | 长乐市松下镇首祉 |  |  |
| clgh27 | 长乐市 | D107008 | 城里岸基点 | 岸基加油点 | 岸基 | 长乐市梅花城里 |  |  |
| clgh28 | 长乐市 | D107009 | 百户岸基点 | 岸基加油点 | 岸基 | 长乐市漳港街道百户村 |  |  |
| clgh29 | 长乐市 | D107010 | 大鹤岸基点 | 岸基加油点 | 岸基 | 长乐市湖南镇大鹤村 |  |  |
| clgh30 | 长乐市 | Y107001 | 阜山港 | 加油船 | 水域 | 长乐市文岭镇 | 30吨 | 2012 |
| clgh31 | 长乐市 | Y107002 | 梅花港 | 加油船 | 水域 | 长乐市梅花镇 | 30吨 | 2012 |
| clgh32 | 长乐市 | Y107003 | 石壁 | 加油船 | 水域 | 长乐市梅花镇 | 30吨 | 2012 |
| clgh33 | 长乐市 | Y107004 | 湖南澳 | 加油船 | 水域 | 长乐市湖南镇 | 30吨 | 2013 |
| clgh34 | 长乐市 | Y107005 | 三营澳01 | 加油船 | 水域 | 长乐市漳港街道三营避风港 | 30吨 | 2013 |
| clgh35 | 长乐市 | Y107006 | 三营澳02 | 加油船 | 水域 | 长乐市漳港街道三营避风港 | 30吨 | 2013 |
| clgh36 | 长乐市 | Y107007 | 江田港 | 加油船 | 水域 | 长乐市江田镇避风港 | 30吨 | 2012 |
| clgh37 | 长乐市 | Y107008 | 松下港 | 加油船 | 水域 | 长乐市松下镇避风港 | 30吨 | 2012 |
| clgh38 | 长乐市 | Y107009 | 首祉加油船 | 加油船 | 水域 | 长乐市首祉避风港 | 30吨 | 2012 |
| clgh39 | 长乐市 | Y107010 | 潭头澳加油船 | 加油船 | 水域 | 长乐市潭头沃避风港 | 30吨 | 2011 |
| clgh40 | 长乐市 | Y107011 | 大祉加油船 | 加油船 | 水域 | 长乐市大祉避风港 | 30吨 | 2012 |

附表4  闽侯县规划新增加油站（点、船、配送企业）基本要素

| 序号 | 区县 | 规划 编号 | 名称 | 类型 | 区位 | 地址(加油水域) | 等级 （载重吨） | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mhgh01 | 闽侯县 | S108001 | 南通站01 | 加油站 | 省道 | 省道S203南通镇区域 | 一级 | 2011 |
| mhgh02 | 闽侯县 | S108002 | 南屿站01 | 加油站 | 省道 | 省道S203南屿镇区域 | 一级 | 2013 |
| mhgh03 | 闽侯县 | X108001 | 大坪至洋里站 | 加油站 | 县道 | 县道X111大坪至洋里区域 | 二级 | 2015 |
| mhgh04 | 闽侯县 | X108002 | 铁江站 | 加油站 | 县道 | 县道X112铁江公路区域 | 一级 | 2011 |
| mhgh05 | 闽侯县 | X108003 | 竹岐罗洋站 | 加油站 | 县道 | 县道X113竹岐至罗洋区域 | 一级 | 2012 |
| mhgh06 | 闽侯县 | X108004 | 鸿尾站 | 加油站 | 县道 | 县道X114鸿尾区域 | 二级 | 2013 |
| mhgh07 | 闽侯县 | X108005 | 小箬站 | 加油站 | 县道 | 县道X116小箬乡区域 | 二级 | 2011 |
| mhgh08 | 闽侯县 | X108006 | 大湖规划站 | 加油站 | 县道 | 县道X194大湖乡区域 | 二级 | 2013 |
| mhgh09 | 闽侯县 | X108007 | 汶山里站 | 加油站 | 县道 | 县道115荆溪文山里区域 | 二级 | 2011 |
| mhgh10 | 闽侯县 | X108008 | 竹岐站02 | 加油站 | 乡道 | 竹岐乡校园路区域 | 二级 | 2015 |
| mhgh11 | 闽侯县 | X108009 | 南通站02 | 加油站 | 乡道 | 南通镇乡道区域 | 二级 | 2015 |
| mhgh12 | 闽侯县 | C108001 | 祥谦站 | 加油站 | 城区 | 祥谦镇乡道区域 | 二级 | 2012 |
| mhgh13 | 闽侯县 | C108002 | 青口站 | 加油站 | 城区 | 青口镇乡道区域 | 二级 | 2012 |
| mhgh14 | 闽侯县 | C108003 | 南屿站03 | 加油站 | 城区 | 南屿镇柳浪村区域 | 二级 | 2013 |
| mhgh15 | 闽侯县 | C108004 | 甘蔗站 | 加油站 | 城区 | 城关甘蔗街道江滨大道区域 | 二级 | 2012 |
| mhgh16 | 闽侯县 | C108005 | 海峡物流站 | 加油站 | 城区 | 南通镇奥特莱斯生态园区 | 一级 | 2012 |
| mhgh17 | 闽侯县 | C108006 | 高新站 | 加油站 | 城区 | 南屿镇高新路 | 二级 | 2014 |
| mhgh18 | 闽侯县 | C108007 | 南屿站02 | 加油站 | 城区 | 学苑路南屿区域 | 二级 | 2013 |
| mhgh19 | 闽侯县 | C108008 | 上街站 | 加油站 | 城区 | 学苑路上街区域 | 一级 | 2013 |
| mhgh20 | 闽侯县 | C108009 | 官前站 | 加油站 | 城区 | 祥谦镇螺洲大桥连接线 | 一级 | 2014 |
| mhgh21 | 闽侯县 | D108001 | 龙祥岛岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 闽侯县祥谦虚镇龙祥岛 |  |  |
| mhgh22 | 闽侯县 | D108002 | 峡南岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 闽侯县祥谦镇峡南村 |  |  |
| mhgh23 | 闽侯县 | Y108001 | 上街船01 | 加油船 | 水域 | 闽江上街流域 |  | 2011 |
| mhgh24 | 闽侯县 | Y108002 | 上街船02 | 加油船 | 水域 | 闽江上街流域 |  | 2012 |
| mhgh25 | 闽侯县 | Y108003 | 祥谦船 | 加油船 | 水域 | 祥谦镇乌龙江大桥流域 |  | 2013 |
| mhgh26 | 闽侯县 | Y108004 | 白沙船 | 加油船 | 水域 | 闽江白沙流域 |  | 2013 |

附表5-1  连江县规划新增加油站（点、船、配送企业）基本要素

| 序号 | 区县 | 规划编号 | 名称 | 类型 | 区位 | 地址(加油水域) | 等级 （载重吨） | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ljgh01 | 连江县 | S109001 | 官坂站 | 加油站 | 省道 | 连江县官坂镇 | 二级 | 2011 |
| ljgh02 | 连江县 | S109002 | 东岱站 | 加油站 | 省道 | 连江县东岱镇 | 二级 | 2012 |
| ljgh03 | 连江县 | S109003 | 官岐站 | 加油站 | 省道 | 连江县琯头镇官岐村 | 二级 | 2012 |
| ljgh04 | 连江县 | S109004 | 马鼻站 | 加油站 | 省道 | 连江县马鼻镇 | 二级 | 2011 |
| ljgh05 | 连江县 | X109001 | 江南站 | 加油站 | 县道 | 连江县江南乡 | 三级 | 2012 |
| ljgh06 | 连江县 | X109002 | 大建站 | 加油站 | 县道 | 连江县黄岐镇大建村 | 三级 | 2014 |
| ljgh07 | 连江县 | X109003 | 安凯站 | 加油站 | 县道 | 连江县安凯乡 | 三级 | 2013 |
| ljgh08 | 连江县 | X109004 | 颜岐站 | 加油站 | 县道 | 连江县坑园镇颜岐村 | 三级 | 2012 |
| ljgh09 | 连江县 | X109005 | 晓澳站 | 加油站 | 县道 | 连江县晓澳镇 | 三级 | 2013 |
| ljgh10 | 连江县 | X109006 | 小沧站 | 加油站 | 县道 | 连江县小沧乡 | 三级 | 2011 |
| ljgh11 | 连江县 | X109007 | 岱云站 | 加油站 | 县道 | 连江县敖江镇岱云村 | 二级 | 2011 |
| ljgh12 | 连江县 | X109008 | 可门站 | 加油站 | 乡道 | 连江县下宫乡可门村 | 三级 | 2011 |
| ljgh13 | 连江县 | X109009 | 厦一站 | 加油站 | 乡道 | 连江县下宫乡厦一村 | 三级 | 2012 |
| ljgh14 | 连江县 | C109001 | 下山站 | 加油站 | 城区 | 连江县敖江镇下山村 | 二级 | 2011 |
| ljgh15 | 连江县 | D109001 | 奇达岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江县安凯乡奇达 |  |  |
| ljgh16 | 连江县 | D109002 | 官坞岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江县官坞 |  |  |
| ljgh17 | 连江县 | D109003 | 屿仔尾岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江筱埕屿仔尾 |  |  |
| ljgh18 | 连江县 | D109004 | 下屿岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江坑园下屿 |  |  |
| ljgh19 | 连江县 | D109005 | 长赤岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江黄岐长赤 |  |  |
| ljgh20 | 连江县 | D109006 | 后港岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江苔菉后港 |  |  |
| ljgh21 | 连江县 | D109007 | 北茭岸基点01 | 岸基点 | 岸基 | 连江苔菉北茭 |  |  |
| ljgh22 | 连江县 | D109008 | 东洛岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江苔菉东洛 |  |  |
| ljgh23 | 连江县 | D109009 | 官岭岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江浦口官岭 |  |  |
| ljgh24 | 连江县 | D109010 | 同心岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江安凯同心 |  |  |
| ljgh25 | 连江县 | D109011 | 松皋岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江下宫松皋 |  |  |
| ljgh26 | 连江县 | D109012 | 百胜岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江晓澳百胜 |  |  |
| ljgh27 | 连江县 | D109013 | 前屿岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江坑园前屿 |  |  |
| ljgh28 | 连江县 | D109014 | 蛤沙岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江筱埕蛤沙 |  |  |
| ljgh29 | 连江县 | D109015 | 赤才后仑岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江黄岐赤才后仑 |  |  |
| ljgh30 | 连江县 | D109016 | 南门岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江马鼻南门 |  |  |
| ljgh31 | 连江县 | D109017 | 大建岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 连江黄岐大建 |  |  |
| ljgh32 | 连江县 | D109018 | 北茭岸基点02 | 岸基点 | 岸基 | 连江县苔菉镇北茭村 | / | 2011 |
| ljgh33 | 连江县 | D109019 | 新辉点 | 岸基点 | 岸基 | 连江县下宫乡新辉村 | / | 2012 |
| ljgh34 | 连江县 | D109020 | 黄岐点 | 岸基点 | 岸基 | 连江县黄岐镇 | / | 2013 |
| ljgh35 | 连江县 | D109021 | 粗芦点 | 岸基点 | 岸基 | 连江县琯头镇粗芦岛 | / | 2014 |
| ljgh36 | 连江县 | D109022 | 川石点 | 岸基点 | 岸基 | 连江县琯头镇川石岛 | / | 2015 |
| ljgh37 | 连江县 | Y109001 | 下宫村加油船 | 加油船 | 水域 | 连江县下宫乡下宫村海域 | 30-50 | 2011 |
| ljgh38 | 连江县 | Y109002 | 下屿村加油船 | 加油船 | 水域 | 连江县坑园镇下屿村海域 | 30-50 | 2011 |
| ljgh39 | 连江县 | Y109003 | 壶江村加油船 | 加油船 | 水域 | 连江县琯头镇壶江村海域 | 30-50 | 2011 |
| ljgh40 | 连江县 | Y109004 | 东岸村加油船 | 加油船 | 水域 | 连江县琯头镇东岸村海域 | 30-50 | 2011 |
| ljgh41 | 连江县 | Y109005 | 乌猪港加油船 | 加油船 | 水域 | 连江县晓沃镇乌猪港海域 | 30-50 | 2011 |
| ljgh42 | 连江县 | Y109006 | 奇达村加油船 | 加油船 | 水域 | 连江县安凯乡奇达村海域 | 20-30 | 2011 |

附表5-2  连江县规划新增港口加油站基本要素

| 序号 | 区县 | 规划编号 | 名称 | 类型 | 区位 | 地址 | 等级 | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ljgh43 | 连江县 | K109001 | 黄岐港口站 | 加油站 | 港口 | 连江县黄岐 | — | 2011-2015 |
| ljgh44 | 连江县 | K109002 | 苔菉港口站 | 加油站 | 港口 | 连江县苔菉 | — | 2011-2015 |
| ljgh45 | 连江县 | K109003 | 北茭港口站 | 加油站 | 港口 | 连江县北茭 | — | 2011-2015 |

附表6  罗源县规划新增加油站（点、船、配送企业）基本要素

| 序号 | 区县 | 规划编号 | 名称 | 类型 | 区位 | 地址(加油水域) | 等级 （载重吨） | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lygh01 | 罗源县 | C110001 | 新城站 | 加油站 | 城区 | 罗源县新城组团 | 二级 | 2013 |
| lygh02 | 罗源县 | C110002 | 水古站 | 加油站 | 城区 | 罗源县白塔乡水古村 | 二级 | 2011 |
| lygh03 | 罗源县 | S110002 | 选屿站 | 加油站 | 城区 | 罗源县松山镇选屿村附近 | 三级 | 2013 |
| lygh04 | 罗源县 | X110001 | 海港站 | 加油站 | 县道 | 罗源县碧里乡长基村 | 一级 | 2011 |
| lygh05 | 罗源县 | X110002 | 飞竹站 | 加油站 | 县道 | 罗源县飞竹镇飞竹居 | 三级 | 2015 |
| lygh06 | 罗源县 | X110003 | 牛坑湾站 | 加油站 | 县道 | 罗源县碧里乡牛坑村至新澳村 | 三级 | 2012 |
| lygh07 | 罗源县 | X110004 | 中房站 | 加油站 | 县道 | 罗源县中房镇中房居 | 三级 | 2014 |
| lygh08 | 罗源县 | X110005 | 鹭岛站 | 加油站 | 县道 | 罗源县鉴江镇鉴江居 | 二级 | 2013 |
| lygh09 | 罗源县 | X110006 | 将军帽站 | 加油站 | 乡道 | 罗源县碧里乡牛坑村至新澳村 | 二级 | 2015 |
| lygh10 | 罗源县 | X110007 | 松山站 | 加油站 | 县道 | 罗源湾火车站附近 | 二级 | 2014 |
| lygh11 | 罗源县 | D110001 | 井水岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 罗源县鉴江镇井水村 |  |  |
| lygh12 | 罗源县 | D110002 | 北山岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 罗源县松山镇北山村 |  |  |
| lygh13 | 罗源县 | D110003 | 鉴江岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 罗源县鉴江镇 | 三级 | 2011 |
| lygh14 | 罗源县 | D110004 | 狮岐岸基点 | 岸基点 | 岸基 | 罗源县碧里乡狮岐码头 | 三级 | 2013 |
| lygh15 | 罗源县 | Y110001 | 海上加油船 | 加油船 | 水域 | 罗源县松山镇淡头码头 （罗源湾松山海域） | 100-300吨 | 2013 |
| lygh16 | 罗源县 | Y110002 | 海港加油船 | 加油船 | 水域 | 罗源县碧里乡碧里村码头 （罗源湾碧里海域） | 100-300吨 | 2011 |
| lygh17 | 罗源县 | Y110003 | 恒久加油船 | 加油船 | 水域 | 罗源湾码头 | 100-300吨 | 2012 |

附表7  闽清县规划新增加油站（点、船、配送企业）基本要素

| 序号 | 区县 | 规划编号 | 名称 | 类型 | 区位 | 地址(加油水域) | 等级 （载重吨） | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mqgh01 | 闽清县 | S111001 | 三溪站 | 加油站 | 省道 | 闽清县三溪乡 | 三级 | 2012 |
| mqgh02 | 闽清县 | X111001 | 省璜站 | 加油站 | 县道 | 闽清县省璜镇 | 三级 | 2011 |
| mqgh03 | 闽清县 | X111002 | 桔林站 | 加油站 | 县道 | 闽清县桔林镇 | 三级 | 2012 |
| mqgh04 | 闽清县 | X111003 | 白中规划站 | 加油站 | 县道 | 闽清县白中镇 | 二级 | 2012 |
| mqgh05 | 闽清县 | X111004 | 池园规划站 | 加油站 | 县道 | 闽清县池园镇 | 二级 | 2011 |
| mqgh06 | 闽清县 | X111005 | 坂东站 | 加油站 | 乡道 | 闽清县坂东镇 | 二级 | 2015 |
| mqgh07 | 闽清县 | J111001 | 雄江新站 | 加油站 | 集镇 | 闽清县雄江镇 | 二级 | 2011 |
| mqgh08 | 闽清县 | Y111001 | 闽江加油船 | 加油船 | 水域 | 闽清县闽江水域 |  | 2012 |

附表8  永泰县规划新增加油站（点、船、配送企业）基本要素

| 序号 | 区县 | 规划编号 | 名称 | 类型 | 区位 | 地址(加油水域) | 等级 （载重吨） | 拟建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ytgh01 | 永泰县 | C112001 | 城区南站 | 加油站 | 城区 | 永泰县城峰镇刘岐村 | 二级 | 2011 |
| ytgh02 | 永泰县 | S112001 | 岭路站 | 加油站 | 省道 | 永泰县岭路乡岭村 | 二级 | 2011 |
| ytgh03 | 永泰县 | S112002 | 坂埕站 | 加油站 | 省道 | 永泰县梧桐镇坂埕村 | 二级 | 2012 |
| ytgh04 | 永泰县 | S112003 | 洑口站 | 加油站 | 省道 | 永泰县洑口乡洑口村 | 二级 | 2014 |
| ytgh05 | 永泰县 | X112001 | 盖洋站 | 加油站 | 县道 | 永泰县盖洋乡盖洋村 | 三级 | 2015 |
| ytgh06 | 永泰县 | X112002 | 东洋站 | 加油站 | 县道 | 永泰县东洋乡东洋村 | 三级 | 2014 |
| ytgh07 | 永泰县 | X112003 | 盘谷站 | 加油站 | 县道 | 永泰县盘谷乡水尾村 | 三级 | 2013 |
| ytgh08 | 永泰县 | X112004 | 红星站 | 加油站 | 省道 | 永泰县红星乡红星村 | 二级 | 2013 |
| ytgh09 | 永泰县 | X112005 | 白云站 | 加油站 | 县道 | 永泰县白云乡白云村 | 三级 | 2015 |
| ytgh10 | 永泰县 | X112006 | 丹云站 | 加油站 | 县道 | 永泰县丹云乡丹云村 | 三级 | 2015 |
| ytgh11 | 永泰县 | X112007 | 同安站 | 加油站 | 县道 | 永泰县同安镇兰口村 | 三级 | 2011 |
| ytgh12 | 永泰县 | X112008 | 力华站 | 加油站 | 县道 | 永泰县富泉乡力华村 | 三级 | 2012 |
| ytgh13 | 永泰县 | Y112001 | 塘前加油船 | 加油船 | 水域 | 永泰县塘前乡水域 | 300吨 | 2011 |

填表说明：按加油站、农村加油点、岸基加油点、加油船、配送企业顺序填写。